# БИЗНЕС-ПЛАН: KERAMO BUILD

Производство и монтаж керамогранита | Астана 2026

KERAMO BUILD

Февраль 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

# РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

## Ключевые показатели

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиции | 25 млн тенге |
| CAPEX | 9,8 млн тенге |
| OPEX в месяц | 5,15 млн тенге |
| Площадь | 100 кв.м (шоурум 50 + производство 50) |
| Команда | 6 человек |
| Точка безубыточности | 28 заказов в месяц |
| Выход в плюс | Месяц 5 |
| Возврат инвестиций | 16 месяцев |

## Концепция

KERAMO BUILD — компания по продаже, нарезке и монтажу керамогранита с собственным шоурумом. Полный цикл обслуживания клиента: от выбора материала до укладки на объекте.

# БЛОК 1: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

## Структура бизнес-единицы

KERAMO BUILD UNIT включает:

- Шоурум 50 кв.м — образцы, ресепшен, зона клиента

- Производство 50 кв.м — резка, склад, погрузка

- Газель (аренда) — доставка на объекты

## Зачем нужен шоурум

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Доверие | Клиент видит офис и платит предоплату |
| Контент | Съемка для Instagram и TikTok |
| Образцы | Клиент выбирает материал вживую |
| Продажи | Менеджер консультирует |

## Цепочка создания ценности

| Этап | Действие | Маржа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instagram - Лид | — |
| 2 | Консультация + замер | — |
| 3 | Продажа материала | +60% |
| 4 | Нарезка | +70% |
| 5 | Доставка | +40% |
| 6 | Монтаж | +45% |

## Типы заказов

| Заказ | Средний чек | Доля |
| --- | --- | --- |
| Кухонный фартук | 130 000 - 250 000 тенге | 30% |
| Ванная комната | 280 000 - 450 000 тенге | 40% |
| Пол | 400 000 - 1 000 000 тенге | 25% |
| Подоконники, столешницы | 80 000 - 200 000 тенге | 5% |

## Формула масштабирования

1 KERAMO BUILD UNIT: - Помещение 100 кв.м - Команда 6 человек - Газель (аренда) - CAPEX около 10 млн тенге

Результат: - 30+ заказов в месяц - Выручка 10+ млн тенге в месяц - Прибыль 1-2 млн тенге в месяц

# БЛОК 2: ПРОИЗВОДСТВО

## Помещение: 100 кв.м

### Зонирование

| Зона | Площадь | Функция |
| --- | --- | --- |
| Шоурум | 50 кв.м | Образцы, ресепшен, съемка контента |
| Производство | 50 кв.м | Резка, склад, погрузка |

### Аренда

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цена за кв.м | 7 000 - 11 000 тенге (среднее 9 000) |
| Шоурум (50 кв.м) | 450 000 тенге в месяц |
| Производство (50 кв.м) | 450 000 тенге в месяц |
| Итого аренда | 900 000 тенге в месяц |

## Оборудование

### Станки для резки

| Позиция | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрический плиткорез | 2 | 450 000 тенге | 900 000 тенге |
| Станок под 45 градусов | 1 | 250 000 тенге | 250 000 тенге |
| Итого станки |  |  | 1 150 000 тенге |

### Оборудование производства

| Позиция | Сумма |
| --- | --- |
| Столы для резки (3 шт) | 210 000 тенге |
| Система подачи воды | 100 000 тенге |
| Стеллажи (10 шт) | 350 000 тенге |
| Рохля | 100 000 тенге |
| СИЗ | 40 000 тенге |
| Итого | 800 000 тенге |

## Первый закуп керамогранита

| Категория | Объем | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Эконом-сегмент | 100 кв.м | 250 000 тенге |
| Средний сегмент | 80 кв.м | 400 000 тенге |
| Премиум-сегмент | 50 кв.м | 400 000 тенге |
| Образцы |  | 150 000 тенге |
| Итого | 230 кв.м | 1 200 000 тенге |

## Транспорт

| Позиция | Стоимость |
| --- | --- |
| Газель (аренда) | 300 000 тенге в месяц |
| Депозит | 150 000 тенге |

# БЛОК 3: ПРОДАЖИ

## Воронка продаж

| Этап | Конверсия | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лиды в месяц | 100% | 60 |
| Квалификация | 67% | 40 |
| Замер | 100% | 40 |
| Заказ | 70% | 28 |
| Итого конверсия | 47% |  |

## Процесс продажи

- Обработка заявки (30 минут)

  - Заявка из Instagram

  - Перенос в CRM

  - Первый звонок

- Замер (1-2 часа)

  - Выезд на объект

  - Замеры

  - Фото объекта

  - Обсуждение материала

- Расчет и КП (1 день)

  - Расчет площади

  - Подбор материала

  - Формирование КП

  - Отправка клиенту

- Закрытие сделки

  - Договор

  - Предоплата 50%

  - Заказ материала

  - Назначение даты

- Выполнение

  - Резка

  - Доставка

  - Монтаж

  - Оплата остатка

## Ценообразование

### Керамогранит

| Сегмент | Закупка | Продажа | Наценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Эконом | 2 750 тенге/кв.м | 5 500 тенге/кв.м | 100% |
| Средний | 5 000 тенге/кв.м | 9 000 тенге/кв.м | 80% |
| Премиум | 7 400 тенге/кв.м | 13 000 тенге/кв.м | 76% |

### Услуги

| Услуга | Цена | Маржа |
| --- | --- | --- |
| Нарезка | 2 500 тенге/кв.м | 70% |
| Доставка | 15 000 - 25 000 тенге | 50% |
| Монтаж | 7 000 - 10 000 тенге/кв.м | 55% |

## План продаж (первые 6 месяцев)

| Месяц | Лиды | Заказы | Средний чек | Выручка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 8 | 320 000 | 2 560 000 |
| 2 | 40 | 14 | 320 000 | 4 480 000 |
| 3 | 50 | 20 | 320 000 | 6 400 000 |
| 4 | 60 | 26 | 320 000 | 8 320 000 |
| 5 | 70 | 30 | 320 000 | 9 600 000 |
| 6 | 80 | 34 | 320 000 | 10 880 000 |

# БЛОК 4: МАРКЕТИНГ

## Стратегия

Фокус: Instagram + TikTok Метод: Контент + Таргет Контент-мейкер: SMM-мобилограф (1 человек)

## Каналы

| Канал | Бюджет в месяц | Лиды в месяц |
| --- | --- | --- |
| Instagram | 250 000 тенге | 40 |
| TikTok (органика) | 0 | 15 |
| Сарафан | 0 | 5 |
| Итого | 250 000 тенге | 60 |

## Бюджет маркетинга

| Статья | Сумма в месяц |
| --- | --- |
| Таргетолог (аутсорс) | 400 000 тенге |
| Рекламный бюджет | 250 000 тенге |
| Итого маркетинг | 650 000 тенге |

## SMM-мобилограф

Зарплата: 300 000 тенге

Обязанности: - Съемка роликов Reels/TikTok ежедневно - Съемка До/После каждого монтажа - Ведение Instagram и TikTok - Ответы в Direct - Создание Stories

## Контент-план

| Тип контента | Формат | Частота |
| --- | --- | --- |
| До/После | Reels + пост | 3 раза в неделю |
| Процесс работы | Reels | 2 раза в неделю |
| Шоурум-тур | Reels/Stories | 1 раз в неделю |
| Обзор материала | Reels | 1 раз в неделю |
| Лайфхаки | Reels | 2 раза в неделю |
| Отзывы клиентов | Stories/Reels | 1 раз в неделю |

## Стартовый маркетинг (CAPEX)

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Логотип + фирменный стиль | 100 000 тенге |
| Оформление страниц | 50 000 тенге |
| Фотосессия шоурума | 100 000 тенге |
| Оборудование SMM | 155 000 тенге |
| Первый месяц рекламы | 250 000 тенге |
| Вывеска | 150 000 тенге |
| Итого | 805 000 тенге |

# БЛОК 5: КОМАНДА

## Организационная структура

Всего: 6 человек в штате + аутсорс

## Штатное расписание

| Должность | Количество | Оклад | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственник/Директор | 1 | 750 000 тенге | Управление, стратегия |
| Менеджер по продажам | 1 | 280 000 тенге | Лиды, замеры, договоры |
| Мастер производства | 1 | 400 000 тенге | Контроль резки, водитель |
| Резчик керамогранита | 1 | 280 000 тенге | Нарезка по заказам |
| Монтажник | 1 | 320 000 тенге | Укладка на объектах |
| SMM-мобилограф | 1 | 300 000 тенге | Контент, соцсети |
| Бухгалтер (аутсорс) | — | 100 000 тенге | Отчетность, налоги |
| Таргетолог (аутсорс) | — | 400 000 тенге | Настройка рекламы |
| Итого | 6 | 2 830 000 тенге |  |

## Мастер производства — ключевая роль

Мастер = Водитель Газели + Помощник на монтаже + Контроль качества

Функции: - Вождение Газели (3-4 часа в день) - Загрузка/разгрузка (1 час в день) - Помощь на монтаже (2-3 часа в день) - Контроль качества резки - Приемка работ

Экономия: - На втором монтажнике: 320 000 тенге в месяц - На отдельном водителе: 250 000 тенге в месяц

## Расчет ФОТ с налогами

| Статья | Сумма в месяц |
| --- | --- |
| Оклады | 2 430 000 тенге |
| Налоги работодателя (14%) | 340 000 тенге |
| Бухгалтер аутсорс | 100 000 тенге |
| Итого ФОТ | 2 800 000 тенге |

# БЛОК 6: ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И НАЛОГИ

## Регистрация бизнеса

| Параметр | Рекомендация |
| --- | --- |
| Форма | ТОО |
| Режим | Упрощенный (СНР) |
| Регистрация | eGov.kz (бесплатно) |

### Коды ОКЭД

| Код | Название |
| --- | --- |
| 46.73 | Оптовая торговля стройматериалами |
| 43.33 | Облицовочные работы |
| 49.41 | Грузовые перевозки |

## Налоги 2026 года

### Ключевые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| МРП | 4 325 тенге |
| МЗП | 85 000 тенге |
| Вычет по ИПН | 129 750 тенге в месяц |

### Упрощенный режим

Ставка налога: 4% от дохода (за полугодие)

Пример расчета: - Выручка 6 месяцев = 40 000 000 тенге - Налог = 40 000 000 x 4% = 1 600 000 тенге

### Налоги на зарплату

Удержания с работника: - ОПВ: 10% - ВОСМС: 2% - ИПН: 10%

Налоги работодателя: - Социальный налог: 6% - Соц. отчисления: 5% - ООСМС: 3%

Итого работодатель: 14% сверх оклада

# БЛОК 7: CAPEX — КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

## Сводная таблица

| Категория | Сумма |
| --- | --- |
| Шоурум (50 кв.м) | 2 650 000 тенге |
| Производство (50 кв.м) | 3 600 000 тенге |
| Материалы (первый закуп) | 1 200 000 тенге |
| Инструменты для монтажа | 560 000 тенге |
| Маркетинг (старт) | 600 000 тенге |
| IT и оргтехника | 300 000 тенге |
| Резерв (10%) | 890 000 тенге |
| Итого CAPEX | 9 800 000 тенге |

## Шоурум (50 кв.м) — детализация

### Ремонт и обустройство

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Косметический ремонт | 750 000 тенге |
| LED-освещение | 120 000 тенге |
| Кондиционер | 220 000 тенге |
| Итого ремонт | 1 090 000 тенге |

### Мебель и оборудование

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Стенды для образцов (12 шт) | 480 000 тенге |
| Стойка ресепшен | 150 000 тенге |
| Диван для клиентов (2 шт) | 260 000 тенге |
| Журнальные столики | 80 000 тенге |
| Офисный стол + стул | 80 000 тенге |
| Кулер для воды | 40 000 тенге |
| Итого мебель | 1 110 000 тенге |

### Декор и образцы

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Образцы керамогранита | 250 000 тенге |
| Вывеска | 100 000 тенге |
| Декор | 100 000 тенге |
| Итого декор | 450 000 тенге |

Итого шоурум: 2 650 000 тенге

## Производство (50 кв.м) — детализация

### Ремонт и инфраструктура

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Бетонный пол | 250 000 тенге |
| Слив для воды | 100 000 тенге |
| Электропроводка (380В) | 150 000 тенге |
| Освещение | 90 000 тенге |
| Вентиляция | 120 000 тенге |
| Ворота для погрузки | 150 000 тенге |
| Итого ремонт | 860 000 тенге |

### Оборудование для резки

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Электрические плиткорезы (2 шт) | 900 000 тенге |
| Станок для запила под 45 градусов | 250 000 тенге |
| Столы для резки (3 шт) | 210 000 тенге |
| Итого оборудование | 1 360 000 тенге |

### Инфраструктура склада

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Стеллажи (10 шт) | 350 000 тенге |
| Рохля | 100 000 тенге |
| Система подачи воды | 100 000 тенге |
| Итого инфраструктура | 550 000 тенге |

### Прочее и депозит

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| СИЗ, огнетушители, аптечка | 70 000 тенге |
| Шкафчики для персонала | 80 000 тенге |
| Уборочный инвентарь | 30 000 тенге |
| Депозит аренды (2 мес) | 650 000 тенге |
| Итого прочее | 830 000 тенге |

Итого производство: 3 600 000 тенге

# БЛОК 8: OPEX — ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

## Сводная таблица (в месяц)

| Категория | Сумма в месяц |
| --- | --- |
| Аренда помещений (100 кв.м) | 900 000 тенге |
| Аренда Газели | 300 000 тенге |
| ФОТ (с налогами) | 2 800 000 тенге |
| Таргетолог (аутсорс) | 400 000 тенге |
| Рекламный бюджет | 250 000 тенге |
| Коммунальные услуги | 120 000 тенге |
| Транспортные расходы | 120 000 тенге |
| Расходники производства | 70 000 тенге |
| Связь и IT | 40 000 тенге |
| Бухгалтер (аутсорс) | 100 000 тенге |
| Прочие расходы | 50 000 тенге |
| Итого OPEX | 5 150 000 тенге |

## Детализация аренды

| Помещение | Площадь | Цена за кв.м | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Шоурум | 50 кв.м | 9 000 тенге | 450 000 тенге |
| Производство | 50 кв.м | 9 000 тенге | 450 000 тенге |
| Итого аренда | 100 кв.м |  | 900 000 тенге |

## Детализация ФОТ

| Должность | Оклад | С налогами |
| --- | --- | --- |
| Собственник | 750 000 тенге | 855 000 тенге |
| Менеджер | 280 000 тенге | 319 000 тенге |
| Мастер производства | 400 000 тенге | 456 000 тенге |
| Резчик | 280 000 тенге | 319 000 тенге |
| Монтажник | 320 000 тенге | 365 000 тенге |
| SMM-мобилограф | 300 000 тенге | 342 000 тенге |
| Бухгалтер аутсорс |  | 100 000 тенге |
| Итого ФОТ |  | 2 800 000 тенге |

## Маркетинг

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Таргетолог (аутсорс) | 400 000 тенге |
| Рекламный бюджет | 250 000 тенге |
| Итого маркетинг | 650 000 тенге |

## Точка безубыточности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| OPEX в месяц | 5 150 000 тенге |
| Средний чек | 320 000 тенге |
| Маржа (57%) | 182 400 тенге |
| Заказов для безубыточности | 28 заказов в месяц |

# БЛОК 9: UNIT-ЭКОНОМИКА

## Типовой заказ: Ванная комната (10 кв.м)

### Цена для клиента

| Позиция | Расчет | Цена |
| --- | --- | --- |
| Керамогранит | 10 кв.м x 10 000 тенге | 100 000 тенге |
| Нарезка + подготовка | 10 кв.м x 2 500 тенге | 25 000 тенге |
| Доставка | фиксированно | 15 000 тенге |
| Монтаж | 10 кв.м x 8 000 тенге | 80 000 тенге |
| Клей + затирка | фиксированно | 20 000 тенге |
| Итого чек |  | 240 000 тенге |

### Наши затраты

| Позиция | Себестоимость |
| --- | --- |
| Керамогранит (закуп) | 45 000 тенге |
| Клей + затирка | 10 000 тенге |
| Диски, расходники | 3 000 тенге |
| Топливо (доставка) | 5 000 тенге |
| ЗП монтажника (сдельно) | 25 000 тенге |
| ЗП мастера (сдельно) | 15 000 тенге |
| Итого затраты | 103 000 тенге |

### Маржинальность

| Показатель | Сумма | Процент |
| --- | --- | --- |
| Чек клиента | 240 000 тенге | 100% |
| Затраты | 103 000 тенге | 43% |
| Маржа заказа | 137 000 тенге | 57% |

## Сравнение типов заказов

| Тип заказа | Площадь | Чек | Маржа |
| --- | --- | --- | --- |
| Кухонный фартук | 4 кв.м | 120 000 тенге | 68 000 тенге |
| Ванная комната | 10 кв.м | 280 000 тенге | 160 000 тенге |
| Пол (комната) | 15 кв.м | 380 000 тенге | 220 000 тенге |
| Пол (квартира) | 50 кв.м | 1 100 000 тенге | 650 000 тенге |

## Средний чек

| Тип заказа | Доля | Средний чек |
| --- | --- | --- |
| Фартук | 30% | 130 000 тенге |
| Ванная | 40% | 300 000 тенге |
| Пол | 25% | 450 000 тенге |
| Крупные проекты | 5% | 900 000 тенге |
| Средневзвешенный чек |  | 320 000 тенге |

## CAC и LTV

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| CAC (стоимость клиента) | 10 800 тенге |
| Средний чек | 320 000 тенге |
| Маржа с заказа | 182 400 тенге |
| LTV (включая повторные) | 246 000 тенге |
| LTV / CAC | 23x |

# БЛОК 10: ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

## Итоговые инвестиции

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| CAPEX | 9 800 000 тенге |
| Покрытие OPEX (3 месяца) | 15 450 000 тенге |
| Итого | 25 000 000 тенге |

## P&L прогноз на 6 месяцев

| Месяц | Заказы | Выручка | Валовая прибыль | OPEX | Чистая прибыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 560 000 | 1 460 000 | 5 150 000 | -3 690 000 |
| 2 | 14 | 4 480 000 | 2 554 000 | 5 150 000 | -2 596 000 |
| 3 | 20 | 6 400 000 | 3 648 000 | 5 150 000 | -1 502 000 |
| 4 | 26 | 8 320 000 | 4 742 000 | 5 200 000 | -458 000 |
| 5 | 30 | 9 600 000 | 5 472 000 | 5 200 000 | +272 000 |
| 6 | 34 | 10 880 000 | 6 202 000 | 5 250 000 | +952 000 |

## Ключевые вехи

| Событие | Месяц |
| --- | --- |
| Первые заказы | 1 |
| Выход в операционный плюс | 5 |
| Стабильная прибыль 1+ млн | 6-7 |

## Годовой прогноз

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выручка за год | 120 000 000 тенге |
| Валовая прибыль | 68 000 000 тенге |
| OPEX за год | 63 000 000 тенге |
| Чистая прибыль за год | 5 000 000 тенге |

# БЛОК 11: МОДЕЛЬ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

## Требуемые инвестиции

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| CAPEX | 9 800 000 тенге |
| Покрытие убытков (месяцы 1-5) | 13 000 000 тенге |
| Буфер (10%) | 2 200 000 тенге |
| Итого | 25 000 000 тенге |

## Структура сделки

| Сторона | Вклад | Доля после возврата |
| --- | --- | --- |
| Инвестор | 25 млн тенге | 30% |
| Собственник | Управление | 70% |

## График возврата

| Месяц | Прибыль | Возврат | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | -7 974 000 | 0 | 25 000 000 |
| 6 | +952 000 | 952 000 | 24 048 000 |
| 7 | +1 300 000 | 1 300 000 | 22 748 000 |
| 8 | +1 600 000 | 1 600 000 | 21 148 000 |
| 9 | +1 900 000 | 1 900 000 | 19 248 000 |
| 10 | +2 200 000 | 2 200 000 | 17 048 000 |
| 11 | +2 400 000 | 2 400 000 | 14 648 000 |
| 12 | +2 600 000 | 2 600 000 | 12 048 000 |
| 13 | +2 800 000 | 2 800 000 | 9 248 000 |
| 14 | +3 000 000 | 3 000 000 | 6 248 000 |
| 15 | +3 200 000 | 3 200 000 | 3 048 000 |
| 16 | +3 400 000 | 3 048 000 | 0 |

Полный возврат: 16 месяцев

## После возврата (распределение 30/70)

| Месяц | Прибыль | Инвестор (30%) | Собственник (70%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17+ | 3 500 000 | 1 050 000 | 2 450 000 |

Годовой доход инвестора после возврата: 12 000 000 тенге

# БЛОК 12: АНАЛИЗ РЫНКА

## Рынок недвижимости Астаны

| Показатель | 2024 | 2025 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Введено жилья | 4,4 млн кв.м | 4,8 млн кв.м |
| Новых квартир | 38 000+ | 42 000+ |
| Рост к прошлому году | +12% | +9% |

## Объем рынка керамогранита в Астане

Расчет потенциального рынка: - Новых квартир в год: 38 000 - Средняя площадь квартиры: 65 кв.м - Площадь под плитку: 15 кв.м - Средняя цена: 8 000 тенге/кв.м

| Сегмент | Объем |
| --- | --- |
| Новостройки | 4 560 000 000 тенге |
| Вторичка | 500 000 000 тенге |
| Коммерция | 300 000 000 тенге |
| Итого рынок Астаны | 5 400 000 000 тенге в год |

## Целевая аудитория

| Сегмент | Доля | Средний чек |
| --- | --- | --- |
| Новоселы | 60% | 350 000 тенге |
| Инвесторы | 20% | 250 000 тенге |
| Вторичка | 15% | 400 000 тенге |
| Коммерция | 5% | 800 000 тенге |

## Конкурентный анализ

| Компания | Продажа | Нарезка | Монтаж | Шоурум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KERAMA MARAZZI | Да | Нет | Нет | Да |
| Mar-Mar Ceramics | Да | Нет | Нет | Да |
| Megastroy | Да | Нет | Нет | Нет |
| Частные мастера | Нет | Нет | Да | Нет |
| KERAMO BUILD | Да | Да | Да | Да |

Вывод: Рынок фрагментирован. Нет сильного игрока с полным циклом.

## Потенциал KERAMO BUILD в Астане

| Период | Заказов в месяц | Выручка за год | Доля рынка |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 30 | 115 000 000 тенге | 2,1% |
| Год 2 | 50 | 190 000 000 тенге | 3,5% |
| Год 3 | 80 | 300 000 000 тенге | 5,5% |

## Ключевые выводы

- Астана — лидер по вводу жилья (38 000+ квартир в год)

- Рынок керамогранита — 5,4 млрд тенге в год

- Ниша «полный цикл» свободна

- Целевая доля рынка — 2-5% за 1-3 года

- Ключевой канал — Instagram

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Контактная информация

KERAMO BUILD Город Астана, Казахстан

## Версия документа

Дата создания: Февраль 2026 Версия: 3.0

## Инвестиционное предложение

Сумма инвестиций: 25 000 000 тенге Срок возврата: 16 месяцев Доля инвестора после возврата: 30%